
涉县妇幼保健院异地新建项目二期工程
水土保持方案报告表
建 设 单 位：       涉县妇幼保健院          

法定代表人：         王彦海                

地       址：     涉县涉城镇龙南路19号     
联   系  人：        孙亚瑞               
联 系 电 话：      0310-3832667                
送 审 时 间：         2020年11月           
编 制 单 位：  涉县妇幼保健院             

中华人民共和国水利部制
涉县妇幼保健院异地新建项目二期工程
水土保持方案报告表责任页
编制单位：涉县妇幼保健院
批   准： 王彦海
审  查：孙亚瑞（技术负责人）
校  核：郑聪浩（工程师）

报告编写：

孙亚瑞                    郑聪浩
       曹成豪                     张世超
涉县妇幼保健院异地新建项目二期工程
水土保持方案报告表
	项目概况
	位置
	涉县涉城镇龙南路19号，建设项目中心地理坐标为东经：114°29＇76〃，北纬36°34＇49″

	
	建设内容
	项目占地3400㎡，拟建设1栋地上4层医技楼，总建筑面积为2909.18㎡，地上建筑面积为2909.18㎡；1栋地上3层发热门诊，1940.82㎡，地上建筑面积为1250.19㎡。总建筑面积为4850㎡ ，其中地上建筑面积为4159.37㎡。


	
	建设性质
	新建建设类项目
	总投资（万元）
	1495.8712

	
	土建投资（万元）
	968.39
	占地面积（m2）
	3400

	
	动工时间
	2020年6月
	完工时间
	2021年6月

	
	土石方（m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	
	10839
	3375
	
	7464

	
	取土（石、砂）场
	由城管部门指定

	
	弃土（石、砂）场
	由城管部门指定

	项目
区概况
	涉及重点         防治区情况
	太行山国家级水土流失重点治理区
	地貌类型
	低山区

	
	原地貌土壤侵蚀模数           ［t/(km2.a)］
	700
	容许土       壤流失量［t/(km2.a)］
	200

	项目选址（线）水土保持评价
	主体工程选址不在崩塌和滑坡危险区及泥石流易发区；不在河流、湖泊和水库周边的植物保护带内；无全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点，无重点实验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。项目选址满足水土保持规范要求，不存在水土保持限制性、制约性因素。


	预测水土流失总量（t）
	13.86

	防治责任范围（m2）
	3400

	防治标准         等级及目标
	防治标准等级
	一级

	
	水土流失治理度（%）
	95
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	97
	表土保护率（%）
	95

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	林草覆盖率（%）
	25

	水土
保持措施
	工程措施：表土剥离570m3，覆土平整850m2。
植物措施：栽种乔木、灌木、植草面积为850m2。
临时措施：开挖土质排水沟长约600m，草袋装土筑坎临时拦挡约长度60m，临时沉淀池1个，临时遮盖面积约200m2。

	水土保持         投资概算        （万元）
	工程措施
	0.3
	植物措施
	6.8

	
	临时措施
	0.86
	水土保
持补偿费
	0.476

	
	独立费用
	建设管理费
	3.16

	
	
	水土保持监测费
	2.00

	
	
	设计费
	4.00

	
	总投资
	18.77

	编制单位
	涉县妇幼保健院 
	建设单位
	涉县妇幼保健院    

	法人代表及电话
	王彦海
	法人代表及电话
	/

	地址
	涉县涉城镇龙南路19号
	地址
	涉县涉城镇龙南路19号

	邮编
	056400
	邮编
	056400

	联系人及电话
	
	联系人及电话
	/

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	传真
	
	传真
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1  封面后应附责任页。


	2  报告表后应附项目支持性文件、地理位置图和总平面布置图。


	3  用此表表达不清的事项，可用附件表述。


	


涉县妇幼保健院异地新建项目二期工程
水土保持设计说明书
涉县妇幼保健院
2020年11月
目   录
1

1  综合说明

1

1.1 方案编制的目的和意义

1

1.2 编写依据

5

1.3 水土流失防治标准

5

1.4 设计深度

5

1.5 设计水平年

5

1.6 方案服务期

6

2  项目概况

6

2.1 项目名称、建设单位、地理位置

6

2.2 建设目的、建设性质

6

2.3 项目建设内容

6

2.4 工程总投资及建设工期

6

2.5 工程占地

7

2.6工程土石方

8

3  项目区概况

8

3.1 地质

8

3.2 地貌

8

3.3 气象

9

3.4 土壤

10

3.5 植被

10

3.6 社会经济情况

10

3.7 土地利用概况

10

3.8 水土流失现状

10

3.9 水土保持现状

12

4  项目水土保持评价

12

4.1 与水保[2007]184号文有关规定符合性分析

13

4.2 与《水土保持法》符合性分析

14

4.3 与水土保持技术标准符合性分析

15

4.4 选址分析评价

16

5  水土流失防治责任范围及防治分区

16

5.1 防治责任范围

16

5.2 防治责任分区

17

6  水土流失分析与预测

18

6.1 预测目的

18

6.2 预测范围和预测时段

18

6.3 预测内容和方法

19

6.4 预测结果

22

6.5 水土流失危害分析

24

7  水土保持措施

24

7.1 水土流失防治目标

25

7.2 水土保持措施布设

27

7.3工程量计算

28

7.4 水土保持施工组织设计与措施进度安排

29

8  水土保持投资概算及效益分析

29

8.1 投资概算编制总则

32

8.2 措施投资

33

8.3 水土保持效益分析结论

33

9  水土保持管理

36

9.1 结论

36

9.2 建议


附件：
    附件1：建设项目水土保持补偿费计算说明
附件2：涉县行政审批局对项目的批复意见
附件3：建设项目规划许可证
附图：
附图1：建设项目总平面布置图
附图2：建设项目地理位置示意图
1  综合说明
1.1 方案编制的目的和意义
水土保持方案主要通过分析工程建设特点及项目区水土流失形式和水土流失程度，合理确定工程的水土流失防治责任范围，落实工程建设和运行过程中防治水土流失的法定义务，为防治工程建设过程中的水土流失提供支持和依据；分析并拟定水土流失防治对策与措施体系布局，计算水土保持措施所需投资，并从水土保持角度给出项目是否可行的建设性意见，因地制宜、因害设防采取科学有效的水土保持措施，减少工程建设中引发或加剧的水土流失，尽快恢复和改善项目建设区的环境，同时也为水土保持后续设计提供依据。
水土保持方案是生产建设项目总体设计的重要组成部分，也是实施水土保持措施及监督、验收、管理的技术依据，通过水土保持方案的编制及实施，可有效地预防和治理该建设项目防治责任范围内的水土流失。
项目在建设过程中，将进行场地平整、道路修建、基础开挖和土建施工等活动，不可避免地破坏原地表和植被，同时再塑地貌为水土流失的发生与发展创造了条件。本方案通过对工程扰动区域水土保持现状的调查研究，根据工程建设的特点，对本项目防治责任范围内可能造成的水土流失及其危害进行预测、分析，按照“预防为主、保护优先、因地制宜、安全可靠、技术可行、经济合理”的水土流失防治技术原则，提出切实可行的防治措施，使新增的水土流失得到有效控制，保证项目顺利建设、安全运行，改善项目建设区及其周边的生态环境，实现生产建设与水土保持双赢。
1.2 编写依据
1.2.1 法律法规
⑴《中华人民共和国水土保持法》，1991年6月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订；

⑵《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过， 2014年4月24日由第十二届全国人大第八次会议修订通过，自2015年1月1日起施行；

⑶《中华人民共和国环境影响评价法》，第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议2002年10月28日修订通过，自2003年9月1日起施行，2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议重新修订；

⑷《中华人民共和国土地管理法》，第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议第三次修正，2004.08.28；

⑸《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号；2017年7月16日，国务院发布《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》，自2017年10月1日施行；

⑹《中华人民共和国水法》，第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2002年8月29日修订通过，自2002年10月1日起施行。2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订通过；

⑺《中华人民共和国防洪法》，1997年8月29日第八届全国人民代表大会常委会第二十七次会议通过， 2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议第二次修正，2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议第三次修正；

⑻《中华人民共和国河道管理条例》，1988年6月10日中华人民共和国国务院令第3号发布；2017年3月1日中华人民共和国国务院令第 676 号修改；2017年10月07日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第三次修正；

⑼《河北省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》，1993年2月27日河北省第七届人民代表大人常务委员会第三十二次会议通过施行，2014年5月30日河北省第十二届人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过，自2014年9月1日起施行；
⑽《河北省实施<中华人民共和国水法>办法》，河北省第十一届人大第十九次会议通过，2011.11.01。

⑾《邯郸市水土保持管理条例》（邯郸市第十届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过 1997.5.29。河北省第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议批准 1997.9.3）。
1.2.2 部委规章
（1）《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（1995年5月30日水利部令第5号发布，2005年7月8日水利部令第24号第一次修改，2017年12月22日水利部令第49号第二次修改）；
（2）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部令第12号2000.1.31）；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第2号2008.8.15）；
（4）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（国家发展改革委、建设部 发改价格[2007]670号，2007.3.30）；
1.2.3 规范性文件
（1）《全国生态环境保护纲要》（国务院国发[2000]38号文件 2000.11.26）；
（2）《河北省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（河北省水利厅 冀水保〔2018〕4号，2018.2.2）；
（3）《开发建设项目水土保持方案技术审查程序与要求》（水保监[2005]2号 2005.1）；
（4） 《国务院关于投资体制改革的决定》（国务院 国发[2004]20号 2004.7.16）；
（5）《河北省水利厅关于加强水土保持方案审查审批工作的通知》（河北省水利厅 冀水保[2008]1号，2008.1.2）；
（6）《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（水利部办公厅  办水保[2013]188号，2013.8.12）；
（7）《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水利部 水保〔2017〕365号2017.11.16日）；
（8）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（水利部办公厅 办水保〔2018〕133号2018.7.10）；
（9）《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水利部水保[2009] 187号，2009.3.25）；
（10）《关于调整水土保持补偿费收费标准的通知》河北省物价局 财政厅 水利厅 冀价行费（〔2017〕173号，2017.12.25）；
（11）《关于印发<生产建设项目水土保持方案技术审查要点>的通知》（水保监[2014]58号，2014.9.10）。
1.2.4 技术规范与标准
⑴《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

⑵《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；

⑶《生产建设项目水土保持监测规程》（试行）（办水保[2015]139号）；

⑷《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）；

⑸《防洪标准》(GB/T50201-2014)；

⑹《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

⑺《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）；

⑻《水利水电工程制图标准 水土保持制图》（SL73.6-2015）；

⑼《水土保持工程概算定额》（水利部 水总[2003]67号）；

⑽《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/82-2012）；

⑾《主要造林树种苗木质量分级》（GB 6000-1999）；

⑿《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

⒀《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；
1.2.5 技术文件与资料
（1）涉县妇幼保健院异地新建项目二期工程初步设计；
（2）其他技术资料。
1.3 水土流失防治标准
根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（水利部办公厅办水保〔2013〕第188号）及《河北省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（河北省水利厅 冀水保〔2018〕4号）文件，该项目区属于太行山国家级水土流失重点治理区。按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）的有关规定，项目水土流失防治标准执行建设类项目一级标准。
1.4 设计深度
涉县妇幼保健院异地新建项目二期工程，水土保持方案按项目初步设计阶段深度编制。
1.5 设计水平年
本项目设计施工总工期为1年，即2020年6月12日～2021年6月5日，确定本方案的设计水平年为工程完工后的第一年，即2022年。
1.6 方案服务期
方案服务期为2年，即2021年7月～2023年6月。
2  项目概况
2.1 项目名称、建设单位、地理位置
项目名称：涉县妇幼保健院异地新建项目二期工程
建设单位：涉县妇幼保健院
建设地点：涉县涉城镇龙南路19号，建设项目中心地理坐标为东经：114°29＇76〃，北纬36°34＇49″。
2.2 建设目的、建设性质
建设目的：本项目的建设，可加快涉县城市建设的步伐，改善城区居民医疗环境。项目建成后，可极大改善县域范围内居民医疗卫生环境，从“以病人为中心”的设计，无论是从生理还是从心理上分析，绿化环境对人，尤其是对妇幼患者的康复都有极大好处。
建设性质：新建建设类项目
2.3 项目建设内容
项目占地3400㎡，拟建设1栋地上4层医技楼，总建筑面积为2909.18㎡，地上建筑面积为2909.18㎡；1栋地上3层发热门诊，1940.82㎡，地上建筑面积为1250.19㎡。总建筑面积为4850㎡，其中地上建筑面积为4159.37㎡。
2.4 工程总投资及建设工期
异地新建项目二期工程估算总投资为1495.8712万元。其中，建筑安装工程费12750672.68元，工程建设其他费1229431.58元，基本预备费978607.3元。

项目建设时间自2020年6月初开始，至2021年6月结束，工期为1年。
2.5 工程占地
项目净用土地面积为3400m2，均为永久性占地。工程施工交通均依托基地外道路，不需新增临时占地。项目建设占地面积统计依据工程申请及项目初步设计和平面布置确定。
表2.1    工程占地一览表
	项目名称
	占地面积
（m2）
	其中（m2）
	占地性质

	
	
	道路
广场区
	建构筑物区
	绿化区
	

	涉县妇幼保健院异地新建项目二期工程
	3400
	1406
	1144
	850
	永久占地


2.6工程土石方
本项目建设期土石方主要来源于场地整治、建筑物基础开挖、表土剥离和其它土石方开挖。工程挖填方总量为5246m3。其中，挖方为3334m3，填方为1912m3，弃方为1422m3。项目土石方平衡情况见表2.2。
[image: image1.wmf]å

å

=

=

´

´

n

i

ik

ik

i

k

T

M

F

1

3

1

表2.2    涉县妇幼保健院异地新建项目二期工程土石方平衡表
	序号
	分段
	土方开挖
（m3）
	土方回填
（m3）
	借方
（m3）
	弃方
（m3）

	1
	场地整治
	1290
	271
	
	1019

	2
	建筑物基础开挖
	9549
	3104
	
	6445

	3
	表土剥离及
其它土方开挖
	
	
	
	

	合计
	10839
	3375
	
	7464


3  项目区概况
3.1 地质
本项目所在的大地构造单元属中朝准地台—太行山隆起东南边缘地带，该构造单元新生代以来一直处于上升之中。其北部海拔多在1000m以上，中南段地势相对平缓，海拔多在1000m以下。自晚第三纪开始一些老断裂开始活动，有的断裂一侧断陷形成单地堑构造盆地，或沿断裂多处玄武岩喷发。该构造区内部差异活动不甚明显，地震活动较弱，破坏性地震主要沿东西两侧的边界断裂带分布，区域分布的主要活动断裂为晋—获断裂带。
根据区域资料及现场踏勘，本项目所在区域地势较高地段有基岩裸露，岩性为奥陶系石灰岩、白云质石灰岩，灰白色，岩石结构致密，中—厚层状，块状构造，岩体完整，个别地段呈薄层状。靠近沟谷地带分布有第四系覆盖层，厚度 1-5m，岩性为粉质粘土含碎石。地势较低沟谷地带浅部为第四系坡、洪积物，岩性为粉质粘土、粉土、粉质粘土含碎石，厚度10-15m。下伏地层为奥陶系灰岩、白云质灰岩。
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本项目所在区域地震动峰值加速度为0.10g，相应地震基本烈度为Ⅶ度。拟选场地地基土主要为岩石、粉质粘土，皆为非液化土层，因此，场地不存在地震液化问题。根据《邯郸市涉县地质灾害调查与区划报告》（河北省国土资源厅2003.4）及现场踏勘，初步分析本项目所在区域无滑坡、泥石流等不良地质作用。
3.2 地貌
境内地貌属太行山东麓低山区，太行余脉盘亘全境，地势自西北向东南缓慢倾斜，境内山高坡陡，地形复杂，峰峦叠嶂，峭壁陡立，山间河谷纵横交织，盆地点缀其间。平均海拔1000m，最高点为西北部羊大垴，海拔1562.9m；最低点为合漳乡太仓一带漳河河床，海拔高度为203m。
山脉走向以北北东—南南西为主，向北东东倾伏，漳河及各级支流迂回曲折，除较宽山脊及古老夷平台地有零星部分近代冲积、洪积物外，大面积基岩裸露。河谷横断面呈非对称V字型。因河道纵坡陡，水流急旁蚀力大，许多河道段沟底冲刷严重，造成坍岸威胁，谷坡地横向呈凸形，坡根多成陡坎。纵向因次级支流切割，呈波状，为典型侵蚀性地貌形态。
3.3 气象
该区域处于北温带大陆性半湿润气候区，且有山区气候特点，四季分明，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，春季风大沙多。多年平均气温为10.7℃至14.2℃。最冷月份出现在1月，平均气温为-0.5℃至4.6℃；最热月份为7月，平均气温为23.8℃至26.9℃。平均年温差27.4℃至29.6℃。极端最高气温40.4℃，极端最低气温-18.3℃。
降雨主要受太平洋东南季风影响，多年平均降水量在549.9mm上下。降水季节明显，年际变化大，年内分配不均匀，6～9月份降水占全年降水量的70%以上。
春、夏季多东南风，秋、冬季多西北风，最大风速30m/s。年平均日照时数为2607.5小时，日照率59%，无霜期每年平均持续时间为186天，最大河心冰厚约15cm，最大冻土深约23cm，最大积雪厚约25cm。多年平均陆面蒸发量为517.6 mm。
境内主要河流有漳河、清漳河和浊漳河，属海河流域漳卫南运河水系。清漳河为境内主要河流，由山西省黎城县清泉村入涉县，在合漳村东与浊漳河汇流，境内全长61km。浊漳河在平顺县马塔村出山西省入涉县，在合漳村与清漳河汇流，境内全长21km。漳河由清漳河、浊漳河汇流而成。源起合漳村东，经康家庄出境入磁县。境内全长31km。清漳河正常年份有水，多年平均流量17.77m3/s，最大洪峰流量5660m3/s，最小流量0.11 m3/s，干旱季节常出现断流现象。河水为低矿化碳酸盐型淡水，汛期夹带大量泥沙，易造成河床改道，冲毁农田。
3.4 土壤
涉县区域土壤属褐土类土壤，土层较厚，土壤结构较好。
3.5 植被
涉县属温带落叶阔叶林区，植物区系属于华北地区植物区系。由于气候、土质等的影响，项目区内主要树种有侧柏、柿子、核桃、杨树、柳树等，大部分为人工林。草类以禾本科为主，粮食作物主要有玉米、谷子等，主要经济作物有豆类、花生等，项目区林草覆盖率为50.8%左右。
3.6 社会经济情况
涉县辖9镇8乡，308个行政村，514个自然村，总人口约为38.6万人。全县行政区总面积为1489km2，被山丘、沟壑分隔，分布较为零散。其中有耕地面积为20.4万亩，占总面积的9.1%；水浇地面积8.42万亩，占总耕地面积的41.3%；林地面积108万亩，森林覆盖率为48.4%。
2018年，全县生产总值完成216.2亿元，涉县农林牧渔业产值达19.2亿元。涉县建成中药材标准化基地3.3万亩、核桃基地40万亩、花椒基地14万亩、无公害蔬菜基地2.5万亩，特色养殖基地年出栏500万只，农民人均纯收入7467元。
3.7 土地利用概况
项目区地势相对平坦，原有土地利用类型以建设用地为主，另有部分交通运输用地。
3.8 水土流失现状
本项目所在地为太行山东麓低山区，以水力侵蚀为主。土壤侵蚀与地形、土壤结构和植被的覆盖状况等因素有关。根据实地调查，项目区土壤侵蚀背景模数为700t/km2.a，土壤侵蚀强度为轻度。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）和《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），项目区属于北方土石山区，土壤容许流失量为200t/(km2·a)。
3.9 水土保持现状
本工程位于涉县城区，属于太行山国家级水土流失重点治理区。进入上世纪90年代，随着国家《水土保持法》的正式颁布实施以及“太行山绿化工程”、“国债水土保持工程”、“退耕还林”、“太行山国家水土保持重点建设工程”的相继实施，涉县水土保持工作步入超常规、跳越式发展阶段，实现了由分散投资、分片治理向以小流域为单元，捆绑资金、集中投入、综合治理的飞跃和由单纯治理向以防为主、防治结合，充分发挥大自然自我修复能力的跨越。
太行山国家水土保持重点治理项目实施12年来，共发展水保林15.5万余亩、经济林5万余亩，封禁治理20万亩，改造中低产田1.3万亩，取得了显著的生态效益、经济效益和社会效益。
截至目前，全县有林地面积已发展到117万亩，森林覆盖率达到52%，被评定为“省级森林公园”，并被水利部、财政部联合命名为“全国水土保持生态环境建设十百千示范县”；被全国绿化委员会授予“全国绿化模范县”荣誉称号，誉为“太行山最绿的地方”。
项目区周边的赤岸、常乐等小流域列入太行山国家水土保持重点建设工程区实施重点治理，取得较好效果。分水岭地带岩石裸露，侵蚀严重，依托原生灌草植被，封山养草育灌，促进天然植被恢复，通过封禁使林草覆被率达70%。
25度以上陡坡，土壤贫瘠，干旱缺水，营造以侧柏为主的防护林，与原有灌草植被组成乔灌复层林植被。25度以下缓坡，根据石灰岩山区适宜性，山腰地带以种植花椒为主，山脚及沟道在改善水利条件的基础上，发展核桃等经济林。形成“干果缠腰、核桃压脚、花椒地埂”的复合型经济林结构。“四旁”布设用材林。坡面水窖按1年蓄2年用标准设计，作为正常点种或饮用水源。这些治理模式可为项目区原有水土流失治理提供借鉴。
4  项目水土保持评价
4.1 与水保[2007]184号文有关规定符合性分析
表4.1    与水保[2007]184号文有关规定的符合性分析表
	基本规定
	本项目情况
	符合
性分析

	《促进产业结构调整暂行规定》、国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类产业的开发建设项目
	本项目不属于限制类和淘汰类产业的开发建设项目 
	符合
批准条件

	《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》确定的禁止开发区域内不符合主体功能定位的开发建设项目
	本项目所在区域不属于“禁止开发区域”
	符合
批准条件

	违反《水土保持法》第二十条，在25度以上陡坡地实施的农林开发项目
	本项目不属于农林开发项目
	符合
批准条件

	违反《水土保持法》第十七条，在县级以上地方人民政府公告的崩塌滑坡危险区和泥石流易发区内取土、挖砂、取石的开发建设项目
	本项目所在区域不属于县级以上地方人民政府公告的崩塌滑坡危险区和泥石流易发区
	符合
批准条件

	分期建设的开发建设项目,其前期工程存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实和水土保持设施未按期验收的
	本项目为新建项目，不属于分期建设项目
	符合
批准条件

	同一投资主体所属的开发建设项目,在建设及生产运行的工程中，存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实和水土保持设施未按期验收的
	本项目投资主体为私营企业，其在建及投产运行的工程均已落实或正在落实水土保持法所要求的工作
	符合
批准条件

	处于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区内可能严重影响水质的开发建设项目，以及对水功能二级区的饮用水源区水质有影响的开发建设项目
	本项目不处于上述所列区域
	符合
批准条件


4.2 与《水土保持法》符合性分析
建设项目与《中华人民共和国水土保持法》相关的符合性分析见统计表4.2。
表4.2    与《中华人民共和国水土保持法》相符性分析表
	《中华人民共和国水土保持法》
有关规定
	本项目情况
	相符
性分析

	第十八条：水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。
	本项目所在地不属于水土流失严重、生态脆弱的地区
	符合本
条规定要求

	第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。
	依据国家 “二区”公告，本项目属于太行山国家级水土流失重点治理区
	采用一级防治标准

	第二十五条：在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。
	按照水土保持法的要求，编制水土保持方案报告表
	符合本
条规定要求

	第三十二条：在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理。专项水土流失预防和治理由水行政主管部门负责组织实施。
	水土保持方案中计列了本项目应缴纳的水土保持补偿费
	符合本
条规定要求


4.3 与水土保持技术标准符合性分析
建设项目与《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433—2018）相关的符合性分析见统计表4.3。
表4.3    与《生产建设项目水土保持技术标准》相符性分析表
	《生产建设项目水土保持技术标准》
（GB50433—2018）有关规定
	本项目情况
	相符
性分析

	一、生产建设项目水土流失防治应符合下列规定
（1）开挖、填筑、排弃的场地应采取拦挡、护坡截（排）水等防治措施。
（2）土建施工过程必须有临时防护措施 。
	方案设计临时排水沟、临时拦挡等临时防护措施
	符合本条
规定要求

	二、主体工程选址（线）应避让下列区域
（1）水土流失重点预防区和重点治理区。
（2）全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。
	为水土流失重点预防区和重点治理区
	不符合本条规定要求，方案将提高防治标准

	三、强制性条款
（1）严禁在崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区内设置取土（石、砂）场。
（2）严禁在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场。
	取土场和弃土场由城管部门指定
	符合本条
规定要求

	四、北方土石山区的建设项目应符合下列规定
（1）应保存和综合利用土壤资源。
（2）江河上游水源涵养区应采取涵养措施。
	方案设计已考虑北方土石山区的相关规定
	符合本条
规定要求


项目所在区域属于国家级和河北省水土流失重点治理区，征占地范围内无全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点，也没有县级以上人民政府确定的水土保持监测点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。
项目所在区域既非生态脆弱区亦不是自然保护区，无珍稀动植物物种，项目占地区域内无小流域治理成果。
本项目建设所需砂石料等均从正规料场购买，因取料而引发的水土流失防治责任，由供料方负责，可在一定程度上防治施工过程中水土流失的发生。
综上所述，本项目的建设仅对项目建设区内的生态环境造成不利影响，不会对周围环境产生无法治理或破坏性的影响，通过采取有效的水土流失防治措施，可有效治理因项目建设而新增的水土流失，并逐步改善项目区生态环境。从水土保持角度分析，认为本项目建设不存在制约性因素。
4.4 选址分析评价
根据涉县妇幼保健院异地新建项目二期工程建筑物平面布置，在场址区未发现新构造运动对建筑物产生断裂破坏、塌陷和滑坡、泥石流等不良地质作用，场址区构造活动相对稳定。
本场址区内近期未发生过中强以上的地震，属构造相对稳定地区。拟选场址无论从地质构造还是从地震地质分析都是稳定的，均可进行房屋工程建设。
从水土保持角度分析，场址区域内没有塌陷、滑坡、泥石流等发生的历史记录，亦不属于塌陷、滑坡、泥石流等易发地区。因此，从水土保持角度分析，在选址区域内进行幼儿园综合楼建设，不存在水土保持制约性因素。
5  水土流失防治责任范围及防治分区
水土流失防治责任范围是进行水土流失防治措施设计的基础，是落实“谁开发、谁保护，谁造成的水土流失、谁负责治理”的水土保持原则的重要依据。根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433—2018）的规定划分防治责任范围。
5.1 防治责任范围
防治责任范围为生产建设单位依法应承担水土流失防治义务的区域，主要包括项目永久征地、临时占地及其他使用与管理区域。经统计，本建设项目的水土流失防治责任范围为3400m2，全部为项目建设区，详见统计表5.1。
表5.1    水土流失防治责任范围统计表
	项目名称
	占地面积
（m2）
	其中（m2）
	占地性质

	
	
	道路
广场区
	建构筑物区
	绿化区
	

	涉县妇幼保健院异地新建项目二期工程
	3400
	1406
	1144
	850
	永久占地


5.2 防治责任分区
按照方案编制的原则，在实际调查的基础上，根据项目建设的施工布局、地形地貌、水土流失特点，划分一级水土流失防治分区。再根据施工区划分二级水土流失防治分区，确定各分区防治任务，因地制宜，因害设防，分区布设水土流失防治措施，实现水土保持方案确定的防治目标。
本项目为点状工程，地形地貌单一，根据项目区水土流失及防治特点，本方案只划分一级分区，分别为建构筑物区、道路广场区、绿化区3个一级分区。统筹布设水土保持措施。水土流失防治分区详见统计表5.2。
表5.2    水土流失防治分区划分表
	防治分区
	面积（hm2）
	主要特点
	施工方式
	形成水土流失因素

	建构筑物区
	0.1144
	场地平整开挖、回填工程，排水沟
	场地平整、建筑物基础开挖、回填，排水沟和建筑物施工等
	建筑物基础开挖、回填

	道路广场区
	0.1406
	场地平整，开挖、回填工程，场地砼硬化
	场地平整，开挖、回填工程，场地砼硬化
	临时堆土，开挖、回填工程

	绿化区
	0.085
	场地平整，栽植乔、灌、草
	场地平整，栽植乔、灌、草
	场地平整


6  水土流失分析与预测
6.1 预测目的
项目施工期为1.5年，对地表的扰动及土壤结构的破坏持续时间较长，使地表原有的自然侵蚀状态遭到破坏，水土流失程度加剧。
水土流失预测的目的在于全面了解和掌握项目运行中的不同扰动形式、不同部位、不同工序所造成的新增水土流失量、危害及其时段分布，以便确定水土流失防治的重点时段、重点单元，从而有针对性地进行因地制宜、因害设防地布设防治措施，形成技术上可行、经济上合理、可操作性强，能有效地控制防治责任范围内水土流失的综合防治体系。
6.2 预测范围和预测时段
从工程施工特点分析，可能造成新的土壤流失的因素主要包括以下方面：一是建设项目在施工过程中对地表植被破坏，使土壤的抗侵蚀能力减弱，造成土壤流失强度加大；二是施工过程对地表结构的破坏，土石方开挖及松散土石方堆放使土壤的稳定性降低，容易引起流失。本建设项目预测面积合计为3400m2。预测单元水土流失预测时段见表6.1。
表6.1    水土流失预测时段表
	预测单元
	施工期
	自然恢复期

	
	时间(a)
	时间(a)

	涉县妇幼保健院异地新建项目二期工程
	1.5
	3


6.3 预测内容和方法
依据《生产建设项目水土保持技术标准》的要求，根据本项目实际情况，在分析评价的基础上，确定各预测项目内容和各项目的预测方法，见统计表6.2。
表6.2    水土流失预测内容及技术方法
	预测项目
	      预测内容
	预测技术方法

	扰动地表面积
	工程开挖扰动地表、占压土地和损坏林草植被的土地类型和面积 
	查阅设计报告、图纸等资料；对各分区各部位进行实地调查，并收集相关资料

	损坏水土保持
设施面积及数量
	测算因工程建设损坏的水土保持设施面积
	查阅主体工程设计报告、图纸以及项目区的水土保持相关资料，从1:1000的地形图上进行统计；现场调查核实

	施工中弃土与
弃石、弃渣量
	工程弃渣的去向和数量
	研究工程设计报告及估算、图纸等资料，分别统计可能产生的弃土和弃石量

	水土流失面积
及水土流失量
	预测扰动地表可能产生水土流失的面积；计算工程建设过程中可能造成的新增水土流失量、流失总量等
	查阅设计报告、图纸等资料统计流失面积；分类分级；根据流失面积和预测期计算土壤流失量；侵蚀模数根据公式及当地调查选取

	水土流失危害
	分析在不采取水土保持措施情况下，水土流失对各方面可能造成的水土流失危害
	根据工程实际情况定性分析


6.4 预测结果
6.4.1 扰动地表面积
通过分析主体工程项目可行性研究报告提供的施工占地情况，结合现场调查，确定工程施工扰动地表面积为3400m2。工程建设扰动地表面积情况见统计表6.3。
表6.3    工程建设扰动地表面积统计表
	项目名称
	扰动
地表面积
（m2）
	其中（m2）
	占地性质

	
	
	道路广场区
	建构筑物区
	绿化区
	

	涉县妇幼保健院异地新建项目二期工程
	3400
	1406
	1144
	850
	永久占地


6.4.2 损坏水土保持设施、地貌植被面积
根据《中华人民共和国水土保持法释义》中关于水土保持设施和地貌植被的界定，工程扰动区域内无水土保持设施，损坏地貌植被面积为3400m2。
6.4.3 水土流失预测总量
（1）水土流失量预测
项目建设区土壤侵蚀以水力侵蚀为主，新增的水土流失量主要是指因工程建设而改变地貌形态、土壤结构和破坏地表植被后造成的加速水土流失量。
通过计算，因工程建设地表改变后预测时段内的水土流失量，减去未施工情况下预测时段内原有的水土流失量，求出项目区新增的水土流失量。土壤流失量采用侵蚀模数法按下式进行计算：
Wsl= 
[image: image11.png]=l
ASMIALE

K]
AR

(]
BEARIMR

WEERER
BEELR

Q
FANE

BEERED

0 A





新增土壤流失量按下式计算：
△W= 
[image: image2.wmf]å

å

=

=

´

D

´

n

i

ik

ik

i

k

T

M

F

1

3

1



[image: image3.wmf](

)

2

0

0

i

ik

i

ik

ik

M

M

M

M

M

-

+

-

=

D


式中：
W——扰动地表土壤流失量，t；
△W ——扰动地表新增土壤流失量，t；
i——预测单元(1，2，3，…，n-1，n)；
k——预测时段，1，2，3，指施工准备期、施工期和自然恢复期；
Fi——第i个预测单元的面积（扰动面积），km2；
Mik——扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数，t/(km2•a)；
 
[image: image4.wmf]ik

M

D

——不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/(km2•a)；
Mi0——扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/(km2•a)；
Tik——预测时段（扰动时段），a。
（2）背景侵蚀强度确定
项目区土壤侵蚀类型主要为水力侵蚀，通过参考第二次河北省水土流失遥感调查结果和现场调查，确定项目区土壤侵蚀模数背景值为700t/(km2•a)。
（3）预测时段土壤侵蚀模数确定
以涉县已建成的房建工程为类比工程，其气象条件、土壤类型和植被及施工前水土流失状况等方面的情况均与本项目相近，可参照其土壤侵蚀模数来确定本项目预测时段的土壤侵蚀模数，达到水土流失预测的目的。本建设项目侵蚀模数确定值见分析表6.4。
表6.4    本项目侵蚀强度分析表
	预 测 分 区
	土壤侵蚀模数（t/km2.a）

	
	工程建设期
	自然恢复期

	
	施工准备期
	施工建设期
	第一年
	第二年
	第三年

	建构筑物区
	700
	2500
	0
	0
	0

	道路广场区
	700
	2500
	0
	0
	0

	绿化工程区
	700
	1500
	1200
	900
	700


根据以上确定的预测时段、侵蚀强度和预测分区划分的水土流失面积，计算建设项目区新增土壤流失量。土壤流失量预测具体情况详见统计表6.5。
6.4.4 水土流失预测结论
通过对项目建设过程中产生的水土流失进行预测，项目占地范围内可能产生的水土流失总量为13.86t，新增水土流失量为3.15t。
根据预测结果，施工期是新增水土流失较严重的时段。由于工程施工对原地表植被和土壤造成扰动、破坏和损坏原地貌，降低了原有的水土保持功能，在自然因素和人为活动影响下，使项目区内水土流失强度加大，水土流失危害加重。
6.5 水土流失危害分析
本工程在建设过程中，将导致项目区及其周边环境遭到一定程度的破坏，如果不采取有效的防护措施，将会使本区域内的生态环境退化，主要表现在：
（1）工程建设过程中，由于场地平整、建筑物基础开挖、回填等对地面扰动较大，将改变被占土地的利用类型，破坏原有植被，改变原有地表和土体结构，形成大量结构松散、裸露的新土，使土地原有的固土抗蚀能力减弱，可能导致严重的人为水土流失。
（2）由于工程开挖，损坏原有地表植被，使裸地在雨水冲刷下引起水土流失，从而带走土壤表层营养元素，降低土壤肥力。
（3）施工过程中，临时堆土若得不到及时有效的防护治理，地表裸露面长期暴露不采取临时防护措施等，在降雨和人为因素的作用下可能导致严重的水土流失。
（4）项目建设引起的水土流失，破坏地表植被和其生存的自然条件，可降低本地区的植被覆盖率，对当地自然景观产生影响。
因此，本工程在建设过程中，如果能做到方案设计中的各项水土保持措施与主体工程措施同时设计、同时施工、同时投产使用，可对建设造成的扰动地表进行有效防护，减少水土流失和环境污染。
表6.5    土壤流失量计算统计表
	预测单元
	背景值
	施工期（含施工准备期）
	自然恢复期
	土壤流失总量（t）
	新增土壤流失量（t）

	
	水土流失面积（hm2）
	预测时段(a)
	侵蚀模数

（t/km2·a）
	土壤流失量（t）
	预测时段(a)
	侵蚀模数

（t/km2·a）
	土壤流失量（t）
	水土流失面积（hm2）
	第一年

侵蚀模数

（t/km2·a）
	第二年

侵蚀模数

（t/km2·a）
	第三年

侵蚀模数

（t/km2·a）
	土壤流失量（t）
	
	

	建构筑物区
	0.1144
	4.5
	700
	3.60
	1.5
	2500
	4.29
	0
	0
	0
	0
	0
	4.29
	0.69

	道路广场区
	0.1406
	4.5
	700
	4.43
	1.5
	2500
	5.27
	0
	0
	0
	0
	0
	5.27
	0.84

	绿化工程区
	0.085
	4.5
	700
	2.68
	1.5
	1500
	1.91
	0.085
	1200
	900
	700
	2.38
	4.29
	1.62

	合计
	0.34
	
	
	10.71
	
	
	11.48
	0.085
	
	
	
	2.38
	13.86
	3.15


7  水土保持措施
7.1 水土流失防治目标
7.1.1 水土流失防治目标的定性要求
建设项目的水土流失防治，不仅要对新增的水土流失进行防治，还需结合水土流失重点防治区的划分和治理规划的要求，对项目区原有的水土流失进行治理。
施工及自然恢复过程中的水土流失防治，首先要将水土流失控制在水土流失背景值范围内，再将其恢复到土壤流失容许值，促进水土资源的可持续利用和生态系统的良性发展。水土流失防治目标定性要求主要有：
（1）使项目建设区内原有水土流失得到基本治理；
（2）使项目建设区内新增水土流失得到有效控制；
（3）防治责任范围内生态得到最大限度的保护，环境得到明显改善；
（4）水土保持设施安全有效。
7.1.2 水土流失防治目标的定量要求
本工程为建设类项目，位于涉城镇龙南路19号。项目区属于太行山国家级水土流失重点治理区，水土流失防治标准执行等级为一级。由于项目所处的地区多年平均降水量为549.9mm（降水量属于规范中400mm～600mm的基准），水土流失现状为轻度，故土壤流失控制比提高到1.0。针对项目工程建设特点和可能造成的水土流失，采取工程、植物、临时工程等防治措施，预防和治理因工程建设活动而造成的水土流失，至设计水平年应达到以下防治目标：
（1）水土流失治理度：工程施工结束后，使项目区水土流失防治责任范围内水土流失治理度在试运行期达到95％。
（2）土壤流失控制比：工程施工过程中，对土方挖填、搬运等采取临时拦挡措施，以减小土壤侵蚀强度，减少对扰动地块周边地表的损坏；施工结束后，必须对施工场地及时清场，结合规划设计进行土地整治，使工程建设新增水土流失得到有效控制，土壤侵蚀模数恢复到容许土壤侵蚀模数值，土壤流失控制比应达到1.0。
（3）渣土防护率：对项目水土流失防治责任范围内的永久弃渣和临时堆土上下游或周边采取拦挡，表面采取工程和植物防护或临时苫盖防护。使工程在设计水平年渣土防护率达到97%。
（4）表土保护率：在施工过程中，对地表扰动区域的表层腐殖土进行剥离（或铺垫）、临时防护、后期利用等，使工程在设计水平年的表土保护率达到95%。
（5）林草植被恢复率：采取植物措施，进行植树种草，使项目区的生态环境得到逐步改善，使工程占地范围内林草面积占可绿化面积的97%。
（6）林草覆盖率：工程扰动原地貌范围在工程设计水平年林草覆盖率达到25%。预测时段内不同时期防治目标见统计表7.1。
表7.1    水土流失防治目标统计表
	防治指标
	标准规定
	按土壤侵
蚀强度修正
	采用标准

	水土流失治理度（%）
	95
	
	95

	土壤流失控制比
	0.90
	+0.1
	1.0

	渣土防护率（%）
	97
	
	97

	表土保护率（%）
	95
	
	95

	林草植被恢复率（%）
	97
	
	97

	林草覆盖率（%）
	25
	
	25


7.2 水土保持措施布设
7.2.1建构筑物区
1）工程措施

表土剥离：建筑物区施工前应将表土剥离，作为后期绿化用地的覆土来源，区内表层土土质较好的为耕作层表土，剥离厚度30cm计，剥离面积约0.06hm2，概算剥离表土180m3，能够满足绿化面积的覆土需要，表土剥离以机械施工为主，选择绿化区作为表土堆放场地。

7.7.2道路广场区

1）工程措施

表土剥离：道路区施工前应将表土剥离，作为后期绿化用地的覆土来源，区内表层土土质较好的为耕地表土，剥离厚度30cm计，剥离面积约0.05hm2，概算剥离表土150m3，表土剥离以机械施工为主，选择构建筑物区临时堆土场作为表土堆放场地。

7.2.3绿化区

1）工程措施

表土剥离、覆土平整：施工前应将表土剥离，作为后期绿化用地的覆土来源，区内表层土土质较好的为耕地表土，剥离厚度30cm计，剥离面积约0.08hm2，概算剥离表土240m3，该区具备绿化条件后，将表土平铺于养殖场绿化区内，覆土厚度50cm，表土回填采用推土机推运方式，平整面积0.085hm2。

2）植物措施

项目区内空地、道路两侧、建筑物周边空地进行绿化，绿化面积0.085hm2。主体设计安排0.85hm2绿化面积已充分布满，本方案不再新增绿化面积措施。植物选择抗逆性强、抗高温的植物。

3）临时措施

临时拦挡。在表土堆放场外侧设置临时拦挡措施，临时拦挡采用草袋装土筑坎，概算长度60m。

临时排水。在堆土场的周围设置土质排水沟，长度约60m。

临时沉淀池。临时排水沟出口处设沉淀池1个，以拦蓄流失的表土。

临时遮盖。表土堆放在一年内的冬、春季节设置临时遮盖措施，概算遮盖面积约200m2。
7.2.4 预防管理措施
（1）优化施工组织、合理安排施工进度
项目区土方开挖、回填应避免雨季施工，在保证施工质量的前提下，选择技术先进、装备精良并具有相应工程资质等级的施工队伍，确保工程在最短时间内完工。
（2）加强施工作业管理
施工建设中，在满足施工进度前提下，土石方开挖和回填应避开凤雨天，减少在不利施工条件下进行作业。
建筑物基础开挖填筑是工程的重要组成部分，为加快工程施工进程，减少扰动地表的裸露时间，要求集中施工力量，缩短区域施工作业面的裸露时间。
避免松散土方随地堆放，按照建筑物设计要求对土方及时进行回填，同时缩短开挖土方在缺乏防护措施条件下的裸露堆存时间。土方运输要严格遵守作业制度，采取车况良好的运输车辆，严格控制土料装车量，避免过量装车，以防运输过程中散落，减少水土流失。
工程结束后，清理建设场地周围受扰动的地表，包括收拾、清运散落的土方和清理其它建筑垃圾等。
（3）建设过程中要求施工单位要文明施工。工程施工中应落实水土保持监督、监理和监测工作，保证水土保持方案落实。
（4）植物措施是水土流失防治体系中的重要措施，结合立地条件及植被特点，根据成活率、生长量和适应性，优先选用当地灌木树（草）种。完成项目建设区绿化后，重要的工作是管理和护育，重视补栽工作，保证林草成活率。
（5）在后期绿化覆土施工过程中，对表土的运输应采用有效地防护措施，以避免表土在运输过程中散落造成水土流失。
7.3工程量计算
工程措施：表土剥离570m3，覆土平整850m2。
植物措施：栽种乔木、灌木、植草面积为850m2。
临时措施：开挖土质排水沟长约600m，草袋装土筑坎临时拦挡约长度60m，临时沉淀池1个，临时遮盖面积约200m2。项目水土保持措施工程量见统计表7.2。

7.4 水土保持施工组织设计与措施进度安排
实施过程中，结合主体工程及其施工特点和本地区的气候特点，利用主体工程的施工条件布设水土保持措施。本着合理使用资金、劳力、材料和机械设备，保证水土保持工程的施工进度和工程质量。根据主体设计，植被恢复期为3年。
方案实施计划进度如下：
（1）按照“先挡后弃”的原则安排工程进度；
（2）工程措施应在施工过程中或施工结束后及时跟进；
（3）植物措施应在施工结束后适宜气候条件下及时进行；
（4）临时施工工程应在施工过程中实施，应充分发挥水土保持功能。
表7.2    水土保持措施工程量统计表
	防治分区
	措施类型
	措施名称
	单 位
	数 量
	布设位置
	备注

	建构筑物区
	工程措施
	表土剥离
	m3
	180
	建构筑物区
	

	道路广场区
	工程措施
	表土剥离
	m3
	150
	道路广场区
	

	绿化区
	工程措施
	表土剥离
	m3
	240
	绿化区
	

	
	
	表土回覆
	m3
	850
	绿化区
	

	
	植物措施
	场地绿化
	m2
	850
	绿化区
	

	
	临时措施
	临时排水沟
	m
	60
	绿化区
	

	
	
	临时拦挡
	m
	60
	绿化区
	

	
	
	临时沉淀池
	座
	1
	绿化区
	

	
	
	临时遮盖
	m2
	200
	绿化区
	


[image: image6.jpg]3

W LA T B L S P

FATHFH T (2018) 24 &

W BATHH AR
RTEE BR800
T TRE AT MR T RS AR

BEAY R,

HRERAB (TS LAY RRE R RFETE - TR
TR RMER AN B E) (Fa45[2018]28 B) BUKE,
ETRREBERR. MR, BLR%0 0 E4% W, fiE
BETREE (RE) AIRANE (B EAYRER ST ETE
CHARIRITARARRETEEL) GALEH[2018]11
), BHR, ARLWT. ‘

— MERM: FEENRERFHFETE —HIE,

T B B AR T A,

=, EIRSE. WEENEER,

M, BEEEASRIE: TE S5 15, LEAER



[image: image7.jpg]221 19F K EEARERM, KN, BbE, 544
BE. BEAFQ, RRREERT 0L,

B RIRBRESKIE: TEEHF 1363.77 Fr, Hb,
TH2% 968.39 5 76, % &% 251.64 F T, HM% 61.35 F i,
T4 % 82.38 1 0o %4 F N bt 5 &M,

7N EIRHARR: 2018 4 12 A-2019 £ 11 A,

ARHE AR B — 4, 8 SR IS L ) 5 3% 5 B
5, GRFRRAEW, EHKEAEES BT RN

ERUE: WEH TR #A

Vi BEHR. EMKE

W AT H M AN E 2018 4 11 A 16 HE
(FH64)




[image: image8.jpg]mﬁ E‘oﬂ.%“dmom ks H
Iy

BEFEYHIASAYTENNET " B—SXXWEE “ mm;yﬁ\«mk&\&ﬂ

HEY SMET SHET "SNUEYTGYEE AT T
FHIELEHEY HIRESXUTE

WS LIHAEY B4 LT L HE YEEETr —

m% ST

/.\- [ 1_\,3\5

,ZMHI. mﬂ Dr

T FLE R F XY
&ﬁ@ﬁwﬁm%duﬁ ‘BHEz X0
CFIXWE S EIFEY FHd ) 2

WA WL
L LME T ,ww
HXHTE BT B
W.nm,mw__wgﬂu xrd.@../m/m

AHHRTEE (¥ [#)

6L 0SZT | g

— od e —ﬁ

OB

o © 6200002029270€1 4
&v.ﬁui@@%@&ﬂ.ﬂ.%\ E L m e

bl T [ A U B T
{Cﬁ%mm HbrzEWHHBY Fogq :

HBLOGHES| vy ow

— I R Y oy o

art

2N
i
o
i
}5{
2
]

¢€L2600¢€0



[image: image9.png]03302844

rhAe N RGIRTTE
#=ig TIE M X ATHE
&'ig:h@zﬂpﬂg 5

RI3KY B
F «*&AE;&%D@W%%‘E
IEI—!—;?;%EEY ZEAZ, ARRIEFEHS
IMRNESRK, MMALLIE.

]

R (AN %Q Dup (@ 22 )
QWA £ 7ﬁ§4}@ 3 2;5 \2&3 )
® g i,f;m Z ]
reen | y@gage 10 P2k ﬂ

PHELR B4

A Aoy TGRY

2. 2ooeEMNaY

> 2R3

IR

-\wﬁﬁ%ﬂx-WW?Q%.MWWA%EEEGH#WSW&
B KAHSIER, 7 EMiE

= A%, LIRS EA; ERES . ERME, WER
MitE. BT -8, » 7 5 TE AR A 75 R g
A




[image: image10.png]e

S B RN G AR S E SRR

HAL R

ik

BEEE




8  水土保持投资概算及效益分析
8.1 投资概算编制总则
8.1.1 编制原则
（1）水土保持工程作为主体工程的重要组成部分，价格水平年和主要材料价格、机械台时费、主要工程单价及单价中的有关费率应与主体工程一致，不足部分采用《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》（水利部水总[2003]67号文）。
（2）遵循国家和地方已颁布的水土保持政策、法规。
（3）价格水平年为2020年第三季度。
8.1.2 编制依据
（1）《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》（水利部水总[2003]67号文，2003.1.25）；
（2）《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号，2007.5.1）；
（3）《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部16号令，2002.10.14）；
（4）《关于调整水土保持补偿费收费标准的通知》河北省物价局 财政厅 水利厅 冀价行费〔2017〕173号；
（5）《关于印发<生产建设项目水土保持方案技术审查要点>的通知》（水保监[2014]58号文）
8.1.3 编制方法
8.1.3.1 基础单价
（1）人工预算单价
工程措施、植物措施均采用主体工程中的人工预算单价：人工单价为12元/工时。
（2）材料预算单价
建筑工程材料预算价格和植物工程苗木价格，根据市场调查，按当地市场价格加运杂费及采购保管费计算。施工用水、用电采用价格为：用电0.8元/度，用水4.0元/m3。
（3）施工机械台时费：按《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》（水利部水总[2003]67号，2003.1.25）进行计算。
8.1.3.2 工程措施、植物措施单价
（1）工程措施单价
工程措施单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成，其中直接工程费包括，直接费、其他直接费、现场经费。工程措施中与主体工程一致的，采用主体工程单价。
1）直接工程费：
直接费：根据《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》（水利部水总[2003]67号，2003.1.25）进行计算。
其他直接费：按直接费乘以其他直接费费率进行计算，其中土石方工程为2.5%，土地整治工程为1.3%，混凝土工程为2.5%，基础处理工程为2.5%，机械固沙工程为1.3%，其他工程为2.5%。
现场经费：按直接费乘以现场经费费率进行计算，其中土石方工程为5%，土地整治工程为3%，混凝土工程为6%，基础处理工程为6%，机械固沙工程为3%，其他工程为5%。
2）间接费：按直接工程费乘以间接费率进行计算。其中，土石方工程为5%，土地整治工程为3%，混凝土工程为4%，基础处理工程为6%，机械固沙工程为3%，其他工程为4%。
3）企业利润：直接工程费与间接费之和乘以企业利润率，本方案工程措施的企业利润率取7%。
4）税金：直接工程费、间接费与企业利润之和乘以税率，本方案税率取11%。
5）扩大系数：直接工程费、间接费、企业利润和税金之和乘以扩大系数，本项目扩大系数取10%。
（2）植物措施单价
植物单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成，其中直接工程费包括，直接费、其他直接费、现场经费。
8.1.3.3 工程措施投资
工程措施的投资按设计工程量乘以工程单价进行编制，其中工程措施中与主体工程一致的，采用主体工程单价。
8.1.3.4 植物措施投资
植物措施投资按设计工程量乘以工程单价进行编制。
8.1.3.5 临时措施投资
（1）临时防护措施：按设计工程量乘以工程单价进行编制，其中措施中与主体工程一致的，采用主体工程单价。
（2）其他临时工程：按本方案新增投资第一部分工程措施和第二部分植物措施投资的2%编制。
8.1.3.6独立费用
包括建设管理费、勘测设计费、水土保持监测费、水土保持监理费和水土保持设施验收技术评估费。
（1）建设管理费：根据《关于印发<生产建设项目水土保持方案技术审查要点>的通知》（水利部水保监[2014]58号 2014.9.10）按水土保持投资中第一至第三部分之和的2.0%计取。
（2）科研勘测设计费：按照国家计委、建设部计价格［2002］10号文《工程勘察设计收费标准》计列。
（3）水土保持监测费：根据工程实际，按监测时段及监测内容计列，监测内容含主体工程设计中绿化部分，估列投资0.3万元。
（4）水土保持监理费：主体工程监理时对水土保持工程一并监理，本次不单独计列监理费用。
（5）水土保持设施验收技术评估费：参照类似工程和本项目实际情况计列1万元。
8.1.3.7 基本预备费
基本预备费按本方案新增投资第一至第四部分之和的6%计算。
8.1.3.8水土保持补偿费
依据河北省《关于调整水土保持补偿费收费标准的通知》（河北省物价局 财政厅 水利厅 冀价行费〔2017〕173号）文规定：“对一般性生产建设项目，按照不能恢复原有水土保持功能的征占用土地面积每平方米1.4元一次性计征”。本项目水土保持补偿面积共计3400m2，计征水土保持补偿费0.476万元。
8.2 措施投资
本建设项目水土保持概算总投资为18.77万元，其中，工程措施费为0.3万元，植物措施费为6.8万元，临时措施费为0.86万元，独立费用10.16万元，基本预备费1.04万元，水土保持补偿费为0.476万元。水土保持措施概算见统计表8.1。
表8-1         水土保持方案总概算表       单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	工程措施
	植物措施
	独立费
	合计

	
	第一部分 工程措施
	0.30 
	　
	　
	0.30 

	一
	建筑物区
	0.07 
	　
	　
	0.07 

	二
	道路区
	0.06 
	　
	　
	0.06 

	三
	绿化区
	0.17 
	　
	　
	0.17 

	
	第二部分 植物措施
	　
	6.8
	　
	6.80 

	一
	绿化区
	　
	6.8
	　
	6.80 

	
	第三部分 临时措施
	0.86 
	　
	　
	0.86 

	一
	绿化区
	0.72 
	　
	　
	0.72 

	二
	其他临时工程
	0.14 
	　
	　
	0.14 

	
	第四部分 独立费用
	　
	　
	10.16 
	10.16 

	一
	建设管理费
	　
	　
	3.16 
	3.16 

	二
	水土保持监理费
	　
	　
	1
	1.00 

	三
	科研勘测设计费
	　
	　
	4
	4.00 

	四
	水土保持监测费
	　
	　
	2
	2.00 

	
	一至四部分合计
	0.30 
	6.80 
	10.16 
	17.26 

	
	基本预备费
	　
	　
	　
	1.04 

	
	工程总投资
	　
	　
	　
	18.30 

	
	水土保持补偿费
	　
	　
	　
	0.476

	
	方案总投资
	　
	　
	　
	18.77 


表8-2          第一部分     工程措施概算表
	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价
	合计（万元）

	第一部分  工程措施
	
	
	0.30

	一
	建构筑物区
	
	
	
	0.07 

	1
	表土剥离
	100m3
	1.8
	406.14
	0.07 

	二
	道路广场区
	
	
	
	0.06 

	1
	表土剥离
	100m3
	1.5
	406.14
	0.06 

	三
	绿化区
	
	
	
	0.17 

	1
	表土剥离
	100m3
	2.4
	406.14
	0.10 

	2
	覆土平整
	100m2
	8.5
	84.48
	0.07 


表8-3            第二部分    植物措施概算表
	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单 价（元/m2）
	合计（万元）

	第二部分  植物措施
	
	
	
	6.8

	一
	绿化区
	
	
	
	6.8

	1
	园林绿化
	m2
	850
	80
	6.8

	方案绿化标准参照主体设计绿化投资标准80元/m2


表8-4        第三部分     临时设施概算表
	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（万元）

	第三部分  临时工程
	
	
	0.86

	一
	绿化区
	
	
	
	0.72 

	1
	草袋装土筑坎、拆除
	100m3
	0.3
	16701.59
	0.50 

	2
	开挖排水沟
	100m3
	0.15
	2357.89
	0.04 

	3
	沉淀池土方开挖
	100m3
	0.10
	1078.08
	0.01 

	4
	沉淀池土方回填
	100m3
	0.10
	3595.29
	0.04 

	5
	纱网遮盖
	100m2
	2
	674.24
	0.13 

	三
	其他临时工程
	%
	
	2
	0.14 


表8-5             第四部分    独立费用概算表
	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	费率（％）
	合计（万元）

	第四部分  独立费用
	万元
	
	
	10.16

	一
	建设管理费
	万元
	
	
	3.16 

	1
	工程管理费
	%
	
	2
	0.16 

	2
	水保设施技术评估报告编制、竣工验收费
	
	3

	二
	水土保持监理费
	
	1

	三
	科研勘测设计费
	
	4

	四
	水土保持监测费
	
	2


表8-6                     水土保持补偿费
	工程或费用名称
	单位
	面积（m2）
	标准（元/m2）
	合计（万元）

	水土保持补偿费
	元
	3400
	1.4
	0.476


8.3 水土保持效益分析结论
水土流失防治目标与方案确定目标值对比分析表详见表8.2。
表8.2    水土流失防治目标与方案确定目标值对比分析表
	指标
	水土流
失治理度（%）
	土壤流
失控制比（%）
	渣土
防护率（%）
	表土
保护率
（%）
	林草植
被恢复率（%）
	林草
覆盖率（%）

	方案确定综合指标
	95
	1.0
	97
	95
	97
	25

	效果
分析指标
	100
	1.0
	100
	100
	100
	35

	分析与方案值比较
	达到
	达到
	达到
	达到
	达到
	达到


9  水土保持管理
9.1 结论
涉县妇幼保健院异地新建项目二期工程，符合国家和地方相关产业政策要求，在工程选址、施工组织、施工工艺等方面不存在水土保持制约性因素，项目可行。
项目建设造成的水土流失能够得到有效控制，把危害降低到最低限度，生态环境可以得到恢复和改善。
9.2 建议
（1）本水土保持方案的实施要与当地水土保持规划和区域治理方案协调进行，把项目区水土流失防治分区与区域水土流失治理有机结合，达到区域水土流失综合治理的目的，以较低的投资取得最大的效益。
（2）下阶段主体工程设计单位，应进一步开展水土保持措施设计工作，调整、复核、深化本方案设计内容。
（3）建设单位在工程实施时建立相应的水土保持管理制度，与当地水行政主管部门密切配合，加强对工程的监督和管理。
（4）加强对施工单位的管理，规范施工行为，严格按水保方案的要求开展工作。
按本方案各项防治措施实施后，不仅可以有效控制本项目建设过程新增的水土流失量，还能大大降低项目区原地表水土流失量，改善项目区生态环境。因此，从水土保持角度评价，本项目是合理可行的。
附件1   水土保持补偿费计算说明
水土保持补偿费计算说明
本水土保持方案之水土保持补偿费，依据河北省《关于调整水土保持补偿费收费标准的通知》（冀价行费［2017］173号）以及《国家发展改革委 财政部关于降低电信网码号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（发改价格〔2017〕1186号）等文件有关规定中：“对一般性生产建设项目，按照征占用土地面积每平方米1.4元一次性计征”的要求。
涉县妇幼保健院异地新建项目二期工程拟利用宗地面积3400m2。按本期项目实际占用土地面积进行水土保持补偿费计算，即：3400m2×1.4元=0.476万元。该项目应缴纳水土保持补偿费为0.476万元。
附件2   


附件3   建设项目规划许可证


附图1   建设项目总平面布置图

附图2-1    建设项目地理位置示意图

附图2-2    建设项目地理位置示意图
[image: image5.png]



项目地理位置









_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

